- Lý do chọn Agile thay vì Waterfall

  - Hạn chế của Waterfall trong dự án GreenMart

  Khó thích nghi: Yêu cầu bị chốt cứng từ đầu nên khi GreenMart thay đổi nhu cầu bán hàng đa kênh đội phải sửa lại tài liệu thiết kế và code

  Phát hiện sai lệch muộn: Khách hàng chỉ xem sản phẩm một lần ở cuối dự án nên những vấn đề về tìm kiếm sản phẩm đặt hàng online và thanh toán có thể bị phát hiện quá muộn

  Tốn chi phí sửa lỗi: Các chức năng có liên quan đến nhau thay đổi ở giai đoạn cuối có thể ảnh hưởng đến nhiều phần đã hoàn thành

  - Agile khắc phục như thế nào?

  Chia công việc thành các phần nhỏ phát triển và kiểm thử liên tục

  Trình diễn sản phẩm cho GreenMart sau mỗi Sprint để nhận phản hồi sớm

  Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên khi nhu cầu kinh doanh thay đổi

  Phát hiện vấn đề sớm để giảm chi phí sửa chữa

Kết luận: GreenMart nên áp dụng Agile vì dự án đang mở rộng sang bán hàng đa kênh nhu cầu có thể thay đổi theo thực tế kinh doanh và cần khách hàng tham gia thường xuyên để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu

- Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược. | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm gần như không họp trực tiếp | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ | Tổ chức Daily Scrum 15 phút mỗi ngày; trao đổi trực tiếp khi có vấn đề phức tạp và ghi lại quyết định quan trọng trên phần mềm |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Ưu tiên tạo sản phẩm chạy được sau mỗi Sprint viết tài liệu vừa đủ và cập nhật khi yêu cầu thay đổi |
| Bắt khách chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi muốn đổi yêu cầu theo hợp đồng tính phí cứng nhắc | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | PO thường xuyên trao đổi với GreenMart đánh giá giá trị của yêu cầu mới và điều chỉnh thứ tự ưu tiên Product Backlog Các thay đổi về chi phí phạm vi hợp đồng vẫn được xử lý theo thỏa thuận với khách hàng |
| Khi thực tế khác kế hoạch đội vẫn làm đúng kế hoạch ban đầu | Đáp ứng với sự thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Đánh giá lại kết quả mỗi Sprint tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh kế hoạch tiếp theo dựa trên tình hình thực tế |

- Khung Scrum

  - Chọn độ dài Sprint

chọn 2 tuần Khoảng thời gian này đủ để nhóm nhỏ gồm ba lập trình viên và một tester tạo ra phần sản phẩm có thể kiểm thử đồng thời nhận phản hồi từ GreenMart thường xuyên Sprint có độ dài cố định giúp đội duy trì nhịp làm việc và dễ đánh giá tiến độ

chọn Scrum thay vì Waterfall Scrum tạo ra sản phẩm gia tăng qua từng Sprint cho phép kiểm tra và thích nghi liên tục phù hợp hơn với nhu cầu bán hàng đa kênh dễ thay đổi của GreenMart

- Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm và quyền quyết định |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Long | Chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm quản lý và quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog Không tự quyết định cách triển khai kỹ thuật hoặc áp đặt công việc cho Developers. |
| Scrum Master (SM) | Hoa | Đảm bảo Scrum được hiểu và áp dụng đúng hướng dẫn các sự kiện và hỗ trợ loại bỏ trở ngại Không tự quyết định thứ tự ưu tiên sản phẩm hoặc giao việc thay Developers. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Cùng lập kế hoạch chọn công việc có thể hoàn thành quyết định cách thực hiện và chịu trách nhiệm tạo Increment đạt Definition of Done. Không tự ý thay đổi Sprint Goal hoặc quyết định thay PO về ưu tiên Product Backlog |

Dung là tester nhưng vẫn thuộc nhóm Developers trong Scrum vì Developers bao gồm tất cả thành viên trực tiếp tạo ra Increment đạt chất lượng, không chỉ lập trình viên

Nguyên tắc phối hợp: GreenMart cung cấp nhu cầu và phản hồi Long làm rõ giá trị và ưu tiên Hoa hỗ trợ quy trình nhóm Developers quyết định cách xây dựng kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm

5. Artifacts và lịch sự kiện Scrum

5.1. Product Backlog

Product Backlog là danh sách các hạng mục cần thực hiện cho sản phẩm, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Danh sách dưới đây là đề xuất ban đầu và cần Product Owner (PO) trao đổi với GreenMart để xác nhận.

| Ưu tiên | Hạng mục | Nội dung | Tiêu chí hoàn thành chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập nền tảng bán hàng đa kênh | Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu sản phẩm, đơn hàng và môi trường kiểm thử. | Các thành phần nền tảng hoạt động và có thể kiểm thử. |
| 2 | Danh sách và tìm kiếm sản phẩm | Hiển thị sản phẩm, tìm theo tên hoặc từ khóa. | Kết quả tìm kiếm đúng với dữ liệu kiểm thử. |
| 3 | Chi tiết sản phẩm | Hiển thị tên, giá, mô tả và tình trạng hàng. | Thông tin hiển thị chính xác theo dữ liệu hệ thống. |
| 4 | Giỏ hàng | Thêm, sửa số lượng và xóa sản phẩm. | Tổng tiền được tính đúng theo số lượng và giá. |
| 5 | Đặt hàng online | Nhập thông tin nhận hàng và tạo đơn hàng. | Đơn hàng hợp lệ được ghi nhận, tránh tạo đơn trùng khi gửi lại yêu cầu. |
| 6 | Thanh toán | Tích hợp phương thức thanh toán được GreenMart lựa chọn. | Xử lý được kết quả thành công, thất bại và trạng thái giao dịch. |
| 7 | Kiểm thử tích hợp và bảo mật | Kiểm thử luồng mua hàng, phân quyền và các trường hợp lỗi. | Các kiểm thử quan trọng đạt yêu cầu trước khi phát hành. |

5.2. Sprint Backlog và Sprint Goal của Sprint 1

Thời gian: Tuần 1–2

Sprint Goal: Xây dựng được luồng xem và tìm kiếm sản phẩm cơ bản để GreenMart có thể đánh giá sớm khả năng sử dụng hệ thống bán hàng đa kênh.

| STT | Công việc trong Sprint Backlog | Người phối hợp/phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thống nhất yêu cầu và tiêu chí chấp nhận | Long + Developers |
| 2 | Chuẩn bị môi trường và cấu trúc dữ liệu sản phẩm | An + Bình |
| 3 | Xây dựng danh sách và tìm kiếm sản phẩm | An + Chi |
| 4 | Xây dựng giao diện chi tiết sản phẩm cơ bản | Bình + Chi |
| 5 | Kiểm thử chức năng, dữ liệu và các trường hợp lỗi | Dung + Developers |
| 6 | Chuẩn bị bản trình diễn cho GreenMart | Cả nhóm |

Lưu ý: Đây là kế hoạch đề xuất. Developers xác nhận khối lượng công việc thực tế trong Sprint Planning và có thể điều chỉnh kế hoạch trong Sprint để đạt Sprint Goal.

5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Increment là phần sản phẩm đã hoàn thành, tích hợp và đáp ứng Definition of Done (DoD). Cuối Sprint 1, nhóm kỳ vọng có:

- Môi trường chạy được và dữ liệu sản phẩm mẫu.

- Màn hình danh sách sản phẩm và chức năng tìm kiếm cơ bản.

- Màn hình chi tiết sản phẩm.

- Các chức năng trên đã được kiểm thử, không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý.

- Bản chạy thử có thể trình diễn cho GreenMart để lấy phản hồi.

Nếu một chức năng chưa đáp ứng DoD, chức năng đó không được tính là một phần của Increment hoàn thành. Nhóm không tuyên bố Sprint Goal đã đạt nếu kết quả thực tế chưa đáp ứng mục tiêu.

5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint

| Sự kiện | Thời điểm đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Sáng ngày đầu tiên | Cả nhóm thống nhất Sprint Goal, chọn Product Backlog Items và lập kế hoạch thực hiện. |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, 15 phút | Developers kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| Sprint Review | Cuối ngày làm việc cuối cùng của Sprint | Trình diễn Increment, nhận phản hồi của GreenMart và xem xét thay đổi tiếp theo. |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, trước Sprint Planning tiếp theo | Nhóm nhìn lại cách làm việc, xác định điểm cần cải thiện và thống nhất hành động cụ thể. |
| Sprint | Một chu kỳ cố định 2 tuần | Khung thời gian chứa các sự kiện, hoạt động phát triển, kiểm thử và tạo Increment. |

Lưu ý: Sprint không phải một cuộc họp đơn lẻ mà là sự kiện chứa các sự kiện Scrum còn lại. Refinement (tinh chỉnh Product Backlog) có thể diễn ra trong Sprint khi cần, nhưng không phải một trong 5 sự kiện Scrum chính thức.

6. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

6.1. Tình huống 1: Giữa Sprint, GreenMart muốn ưu tiên đặt hàng online trước

- Tiếp nhận yêu cầu: Long làm rõ lý do kinh doanh, mức độ khẩn cấp và giá trị của chức năng đặt hàng online.

- Đánh giá tác động: Long trao đổi với Developers về công việc đang làm, phụ thuộc kỹ thuật, thời gian và khả năng ảnh hưởng đến Sprint Goal.

- Cập nhật Product Backlog: PO sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, đưa đặt hàng online lên cao hơn nếu phù hợp.

- Bảo vệ Sprint Goal: PO và Developers thương lượng điều chỉnh phạm vi Sprint Backlog nếu cần, nhưng không làm giảm chất lượng hoặc gây nguy hiểm cho Sprint Goal.

- Nếu không thể đáp ứng trong Sprint: Thống nhất đưa chức năng vào Sprint tiếp theo hoặc thời điểm phù hợp, đồng thời giải thích rõ với khách hàng.

Nguyên tắc: Thay đổi thứ tự ưu tiên Product Backlog không đồng nghĩa với việc phải lập tức dừng công việc đang làm. Nếu yêu cầu mới khiến Sprint Goal trở nên lỗi thời, chỉ Product Owner mới có thẩm quyền hủy Sprint.

6.2. Tình huống 2: Đến Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành

- Nhóm trình diễn trung thực những phần Increment đã hoàn thành và đạt DoD; không trình bày tính năng chưa xong như một sản phẩm hoàn chỉnh.

- Giải thích rõ phần chưa hoàn thành, nguyên nhân và ảnh hưởng đến mục tiêu.

- Hạng mục chưa đạt DoD không được tính vào Increment hoàn thành; PO đánh giá lại và quyết định thứ tự ưu tiên tiếp theo của hạng mục đó trong Product Backlog.

- Nhóm trao đổi phản hồi với GreenMart, sau đó xem xét nguyên nhân và cải thiện cách lập kế hoạch trong Sprint Retrospective.

Nguyên tắc: Sprint Review là buổi kiểm tra và trao đổi về sản phẩm, không phải buổi báo cáo thành tích. Minh bạch về phần chưa hoàn thành giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng và giúp nhóm cải thiện ở Sprint sau.

TỔNG KẾT KẾ HOẠCH 6 TUẦN

| Giai đoạn | Trọng tâm | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–2 ¦ Sprint 1 | Xem và tìm kiếm sản phẩm | Increment đầu tiên; kiểm thử chức năng cơ bản và lấy phản hồi GreenMart. |
| Tuần 3–4 ¦ Sprint 2 | Giỏ hàng và đặt hàng online | Tích hợp các chức năng và kiểm thử luồng đặt hàng theo thứ tự ưu tiên đã cập nhật. |
| Tuần 5–6 ¦ Sprint 3 | Thanh toán và hoàn thiện | Phát triển thanh toán theo mức ưu tiên thực tế, kiểm thử tích hợp, xử lý lỗi và trình diễn Increment. |

Đây là kế hoạch dự kiến, không phải cam kết chắc chắn rằng tất cả chức năng sẽ hoàn thành đúng từng Sprint. Sau mỗi Sprint, nhóm dùng kết quả thực tế và phản hồi của GreenMart để điều chỉnh phạm vi và thứ tự ưu tiên, đồng thời duy trì Sprint Goal và tiêu chuẩn chất lượng.